天府星座01星运载火箭发射服务外协项目

供应商需求公告

一、外协项目概况

1.项目概况、需求

天府星座01星是南京航空航天大学研制的高精度碳监测卫星，卫星载荷为CO2探测仪，通过高光谱CO2精细吸收谱线的获取实现高效碳排放监测，为政府、企业和大众提供碳监测服务。为满足任务目标，卫星需在轨运行于平均高度535km的太阳同步轨道，须通过运载火箭发射入轨后方可实现在轨工作、发挥既定任务效能。因本校不具备运载火箭研制及发射实施能力，拟通过外协方式委托具备相应资质与工程经验的专业单位承担运载发射任务。本外协项目主要包括：

一是运载火箭选用与发射方案设计；

二是星箭接口协调与对接；

三是发射实施与卫星入轨。

2.交付物

交付物：（1）星箭接口控制文件；（2）飞行结果确认单。

3.技术内容

（1）运载火箭选用与发射方案设计：分析发射需求、指标及约束条件，确定运载火箭选型及发射方案，明确目标轨道、运载能力、整流罩包络、入轨精度、发射窗口、发射航区与落区等内容，运载火箭应具备将本项目卫星（约86kg）送入平均高度535km太阳同步轨道的运载能力。

（2）星箭接口协调与匹配：开展星箭机械、电气等接口协调，编制星箭接口控制文件；完成星箭联合操作与匹配试验。

（3）发射实施与卫星入轨：按经确认的任务计划组织实施发射，确保天府星座01星准确进入瞬时高度530km的太阳同步轨道，入轨精度满足任务要求。一般问题以远程支持方式解决，重大问题现场处理。

本项目技术服务质量须符合国家及行业运载火箭发射相关标准规范，实现天府星座01星准确入轨，入轨精度等指标满足任务要求，圆满完成搭载发射任务。

4.周期及质量要求

项目实施周期：自合同生效之日起3个月内完成运载火箭发射任务并提交飞行结果确认单。

技术服务质量要求：符合国家及行业运载火箭发射相关标准规范，实现天府星座01星准确入轨，入轨精度等指标满足任务要求。

二、供应商资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行外协项目所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项外协项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.拒绝下述供应商参加本次外协项目:

7.1为外协项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

7.2供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一主项目下的外协项目；

7.3被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单的；

7.4 因为违法违规和不良行为，被有关行政监督部门公示且公示期限未满的。

8.本项目不允许联合体参与。

三、报名资格审核材料及要求

1.《天府星座01星运载火箭发射服务外协项目供应商资质表》

2.供应商企业概况（500-1500字，包含是否与参与项目有关联关系说明）

3.供应商资质证明材料复印件（包含但不限于如下文件且加盖公章）：营业执照副本（有最新的年审合格记录）、技术服务业绩，各类资格证书及获奖证书等

4.供应商知识产权

5.供应商报价单原件（加盖公章）

6.供应商简要技术规格方案

四、公告时间及报名方式

1.公告时间：自发布日起至2026年10月29日。

2.报名方式：请有意向参与的供应商于2026年10月　29日17:00前与我校蒯老师联系确认报名，并提供报名资格审核材料，将扫描件发送至jwkuai@nuaa.edu.cn和shuchen945@nuaa.edu.cn。逾期不予受理。

五、评选方式

资料提交后由学校组织评审选出符合外协项目的最优供应商。

六、联系方式

联系人：蒯老师

电话：18511173126

电子邮件：jwkuai@nuaa.edu.cn和shuchen945@nuaa.edu.cn

南京航空航天大学科研院

2026年10月22日