中国移动设计院-南京航空航天大学

“揭榜攻关”联合研发项目

2026年度课题指南征集

根据中国移动设计院-南京航空航天大学“揭榜攻关”联合研发项目部署安排，现围绕面向低空场景的通感传播模型研究、电磁地图驱动的低空通信保障方案研究，启动2026年课题指南编制工作。

课题1. 面向低空场景的通感传播模型研究（1年，50万/年）

需求分析：

电磁传播环境作为链路预算过程中的关键一环，影响组网规划过程中的站址规模和建设成本。与地面电磁传播环境不同，低空电磁传播环境主要为LOS径，特别是感知信号的传播受到遮挡等影响尤为严重，同时考虑不同场景间电磁传播模型差异性，亟需研究场景化低空通信、感知传播模型。

研究内容：

- 参考地面场景划分标准，结合低空通信、感知信号的电磁传播环境特性，研究并制定低空网络场景划分标准。

- 基于中国移动4.9GHz等频段，研究物理环境（如建筑物、树木等）对电磁传播的影响因素，以及不同影响因素下的传播损耗。

- 结合低空场景划分标准及影响因素，制定场景化低空通信、感知传播模型，并结合实测数据对模型进行验证。

成果形式及考核指标（本年度，至2027年3月）：

| 成果名称 | 成果数量 | 成果类型 | 交付时间 | 考核指标 | 知识产权（共有/独有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学术论文 | 2 | 论文 | 2027.3 | 投稿高水平论文2篇（SCI 2区及以上或通信顶会论文），其中至少1篇移动方作为一作或通讯作者 | 共有 |
| 发明专利 | 2 | 专利 | 2027.3 | 通过集团评审 | 共有 |
| 《低空规划场景分类研究报告》 《低空通感网络传播模型研究报告》 | 2 | 报告 | 2026.12 | 完成专家评审 | 共有 |

预期目标和成效：面向低空智联网组网规划需求，围绕低空通信、感知传播模型开展关键技术研究等工作。计划构建低空网络场景划分标准并制定低空通信、感知传播模型，助力中国移动低空通感网络精准建设。

研究实施方式：双方开展联合研发工作，制定周例会工作推进制度，线上+线下结合开展信息同步、问题讨论，确保技术方案紧密围绕课题要求，形成周例会会议记录，研究过程中的技术资料留痕备查。

双方研发分工：中国移动人员负责总体技术方案及研究路线制定、场景划分标准优化、传播模型框架制定、研究成果辅助验证等工作，同时辅助开展论文专利等知识成果撰写。高校人员负责场景分类数据分析、分类算法提出与优化、低空通感传播模型数学建模，主力承担专利论文等知识成果撰写。

课题预算上限：50万元

我方研发投入：移动方12人月

关键词：通感一体网络规划、传播模型

课题2. 电磁地图驱动的低空通信保障方案研究（1年，50万/年）

需求分析：

随着无人机物流配送、城市巡检等新业态发展，无人机业务未来将呈现高密度、高并发、差异化等特征，对低空无人机平稳有序、高效安全运行提出了较大挑战。电磁地图可以直观刻画三维立体空间无线信号分布情况，为低空通信资源精准分配、干扰规避提供核心数据支撑，是无线网资源调度、业务保障中的重要一环。因此，需结合低空电磁环境立体化、强时变等特性，研究电磁地图驱动的低空通信保障技术研究，满足无人机高可靠、低时延等低空业务需求。

研究内容：

- 结合3D地图环境信息、接收信号质量情况等，基于中国移动4.9GHz等频段，研究构建密集城区等典型环境下低空电磁地图，为无线资源调度、干扰规避提供支撑。

- 研究电磁地图驱动的无线频谱资源调度、波束优化算法，确保将最优无线资源分配给最优用户、最优业务，在保障用户体验情况下，实现全局无线网频谱资源使用效率最大化。

成果形式及考核指标（本年度，至2026年11月）：

| 成果名称 | 成果数量 | 成果类型 | 交付时间 | 考核指标 | 知识产权（共有/独有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学术论文 | 2 | 论文 | 2026.11 | 投稿高水平SCI论文2篇（2区及以上至少1篇），其中至少1篇移动方作为一作或通讯作者 | 共有 |
| 发明专利 | 1 | 专利 | 2026.9 | 通过集团评审 | 共有 |
| 《低空通感网络稀疏电磁信息重构研究报告》 | 1 | 报告 | 2026.11 | 完成专家评审 | 共有 |

预期目标和成效：聚焦无人机通信业务保障场景，围绕低空电磁地图、业务保障开展关键技术研究等工作。计划构建电磁地图驱动的低空通信保障技术，为无人机高可靠、低时延业务提供坚实技术支撑。

研究实施方式：双方开展联合研发工作，制定周例会工作推进制度，线上+线下结合开展信息同步、问题讨论，确保技术方案紧密围绕课题要求，形成周例会会议记录，研究过程中的技术资料留痕备查。

双方研发分工：中国移动人员负责总体技术方案、研究框架制定，辅助开展论文专利等知识成果撰写、研究成果验证等工作。高校人员负责电磁地图构建、频谱资源调度、波束优化算法的提出，主力承担专利论文等知识成果撰写。

课题预算上限：50万元

我方研发投入：移动方24人月

关键词：低空电磁地图、无线资源调度及波束优化