通导遥算一体化联合实验室卫星信关站建设及配套数据平台、态势分析系统
外协项目和外协单位信息
一、外协项目信息
1．外协项目内容
（1）无锡本地信关站、测控基地整体落地，完成用地协调、土建、2.4米 Ka 频段天线系统部署；
（2）搭建 GW 链路+遥感数据协同平台，建设数据库、多模态样本库与态势分析系统；
交付要求：合同签订后365天完成全部成果交付，试运行3个月，质保期6个月。
2. 外协项目金额：2000 万元
（1）信关站与测控基地建设：805万元（含规划、土地协调、天线设备采购、施工建设）
（2）数据中心、遥感数据集、态势分析系统开发：1195万元
二、外协单位资质、关联关系及价格合理性
1．单位资质
南京航空航天大学无锡研究院是南京航空航天大学和无锡市人民政府共同建设的独立法人事业单位和国际级产业技术创新机构。现有 150 人专业团队（硕博占比80%），配套 76.5 亩产业园场地，具备航天基建、大型软件平台项目管理、地方政府协调能力，已完成信关站选址报批。
2．关联关系声明
项目负责人盛庆红教授及其家属与无锡研究院无股权、控股、经济利益关联。
3．价格合理性
合同金额基于卫星地面站市场设备、工程施工公允价格测算，已写入校企共建协议，经费专款专用，接受学校、地方双重财务监管，定价合理无虚高。
三、选择该单位原因
课题组针对外协项目必要性、可行性、合规性和合理性进行了充分论证，专家组审核南京航空航天大学无锡研究院相关项目经历、企业信誉和最终报价，南京航空航天大学无锡研究院提供的法人资质、技术方案、技术服务等具有优势，满足项目需求，且报价合理。
