[bookmark: OLE_LINK9]遥感星座与GW星座激光建链外协项目
供应商需求公告
一、外协项目概况
1.项目概况、需求
面向遥感星座与GW星座天基接入的典型应用，验证“GW网链路＋遥感数据”高效协同新模式，实现遥感星座与GW星座激光建链，完成遥感数据跨星座传输验证。本外协项目主要包括：
一是试验总体方案设计；
二是路由策略设计及地面验证；
三是GW运控系统改造；
四是激光链路适配及地面集成测试；
五是激光建链在轨测试；
六是技术售后支持。
2.交付物
交付物：（1）试验总体技术方案及相关说明材料；（2）路由策略设计方案；（3）GW运控系统改造接口开发、适配、软件配置成果及互联互通测试报告；（4）GW激光接入相关标准规范及地面集成测试报告；（5）激光建链在轨测试报告；（6）项目各阶段技术文档、测试记录与评审材料。
3.技术内容
（1）试验总体方案设计：分析试验需求、指标及约束条件，设计试验总体架构、系统组成、接口关系等内容；明确激光建链及数据回传相关试验项目与方案；确定试验实施流程、阶段划分、组织分工、进度安排、资源保障和风险控制等内容，并配合甲方完成评审确认。
（2）路由策略设计及地面验证：在总体方案设计基础上，分析遥感星座数据通过GW星座回传的数据传输需求及约束条件；设计对遥感数据进行路由回传的策略与业务流程；依据地面试验环境设计地面验证测试用例，并配合甲方完成路由策略相关的地面测试项。
（3）GW运控系统改造：调研双方运控系统现状，梳理接口、协议以及数据格式等；完成接口开发、适配以及软件改造、配置部署及联调；开展单系统测试、双方互联互通测试以及试验场景验证等；编制测试报告，配合评审及验收。
（4）激光链路适配及地面集成测试：提供GW激光接入相关标准规范；配合开展GW星座与遥感星座建链与通信的地面集成验证。一般问题以远程支持方式解决，重大问题现场处理。
（5）激光建链在轨测试：配合开展GW星座与遥感星座建链与通信在轨测试，以联合试验方式提供技术服务，确保在轨激光建链与异构网络路由功能按期实现。
（6）技术售后支持：质保期内提供方案文件、运控系统互联互通方式、软件配置、数据交互等技术咨询、答疑和问题诊断；配合地面验证和在轨验证，参与异常分析、处置和闭环。一般问题远程支持，重大问题现场处理。
本项目技术服务质量须符合GW星座激光通信相关技术标准和接口规范，实现遥感星座与GW星座激光建链成功，异构网络路由验证通过，在轨测试数据完整有效，满足遥感数据跨星座传输验证要求。
4.周期及质量要求
项目实施周期：自合同生效之日起30个月内完成激光建链试验验证并提交测试报告。
技术服务质量要求：符合GW星座激光通信相关技术标准和接口规范，实现遥感星座与GW星座激光建链成功，异构网络路由验证通过，在轨测试数据完整有效，满足遥感数据跨星座传输验证要求。每项技术支持期12个月，自最终验收合格之日起计算；技术支持期内乙方提供7×24小时技术远程响应。
二、供应商资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行外协项目所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加此项外协项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.拒绝下述供应商参加本次外协项目:
7.1为外协项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
7.2供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一主项目下的外协项目；
7.3被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单的；
7.4 因为违法违规和不良行为，被有关行政监督部门公示且公示期限未满的。
8.本项目不允许联合体参与。
三、报名资格审核材料及要求
1.《遥感星座与GW星座激光建链外协项目供应商资质表》
2.供应商企业概况（500-1500字，包含是否与参与项目有关联关系说明）
3.供应商资质证明材料复印件（包含但不限于如下文件且加盖公章）：营业执照副本（有最新的年审合格记录）、技术服务业绩，各类资格证书及获奖证书等
4.供应商知识产权
5.供应商报价单原件（加盖公章）
6.供应商技术规格方案
四、公告时间及报名方式
[bookmark: _GoBack]1.公告时间：自发布日起至2026年10月10日。
2.报名方式：请有意向参与的供应商于2026年10月10日17:00前与我校蒯老师联系确认报名，并提供报名资格审核材料，将扫描件发送至jwkuai@nuaa.edu.cn和shuchen945@nuaa.edu.cn。逾期不予受理。
五、评选方式
资料提交后由学校组织评审选出符合外协项目的最优供应商。
六、联系方式  （课题组联系人）
联系人：蒯老师
电话：18511173126
电子邮件：jwkuai@nuaa.edu.cn和shuchen945@nuaa.edu.cn

南京航空航天大学科研院
2026年09月24日













